وضوح

خطة إدارة المشروع

منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»

متوافق مع دليل PMBOK الإصدار السابع

# 1. نظرة عامة

تطوير وإطلاق منصة رقمية متكاملة (ويب وجوال) لحجز المواعيد الطبية بمجمع النخبة، مع تكامل آمن مع نظام المعلومات الصحية الحالي، لتقليل وقت الانتظار ورفع رضا المرضى إلى 90% خلال 180 يوماً.

# 2. المنهجية

| حجم الفريق | المدة | الجهد التقديري | المنهجية |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 عضو | 26 أسبوع | 5760 ساعة | هجينة (Agile-Waterfall) |

# 3. مراحل المشروع

| أهم المخرجات | وصف المشروع | أسبوع النهاية | أسبوع البداية | المرحلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| وثيقة النطاق، تصميم المعمارية، خطة الاختبار | تحديد النطاق والمتطلبات والتصميم الشامل والإعداد التقني | الأسبوع 9 | الأسبوع 1 | التخطيط والتصميم |
| تطبيق جوال، لوحة تحكم، تكامل الدفع | تطوير التطبيقات والتكامل مع HIS وبوابة الدفع والاختبار | الأسبوع 22 | الأسبوع 10 | التطوير والتكامل |
| نسخة الإطلاق، دليل المستخدم | اختبار النسخة التجريبية والإطلاق والدعم | الأسبوع 26 | الأسبوع 23 | الإطلاق والدعم |

# 4. المعالم الرئيسية

| معايير النجاح | وصف المشروع | الأسبوع | المعلم |
| --- | --- | --- | --- |
| موافقة الراعي | اعتماد الوثائق والتصميم | الأسبوع 9 | اعتماد التصميم |
| اجتياز الاختبارات | نسخة Beta | الأسبوع 22 | إطلاق تجريبي |
| قبول المستخدم | التشغيل الفعلي | الأسبوع 26 | الإطلاق الكامل |

# 5. مؤشرات الأداء الرئيسية

| التكرار | طريقة القياس | المستهدف | المؤشر |
| --- | --- | --- | --- |
| شهري | تحليلات المنصة | 70% | نسبة الحجوزات عبر المنصة |
| أسبوعي | مراقبة الأداء | < ثانيتين | زمن الاستجابة |

# 6. عوامل النجاح الحرجة

- تعاون إدارة المجمع

- جاهزية واجهات HIS

# 7. التوصيات

- البدء المبكر بالتكامل

- تخصيص فريق أمن معلومات