## Slide 1
و
وضوح
متوافق مع دليل PMBOK الإصدار السابع
اجتماع انطلاق المشروع
منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»
انطلاقة المشروع
٧‏/٨‏/٢٠٢٦

## Slide 2
وضوح
جدول الأعمال
جدول أعمال اليوم
1. نظرة عامة على المشروع وأهدافه
2. النطاق والمخرجات
3. الجدول الزمني للمشروع
4. الفريق والمسؤوليات
5. نظرة على الميزانية
6. المخاطر وإجراءات التخفيف
7. خطة التواصل
8. الخطوات التالية والأسئلة

## Slide 3
وضوح
نظرة عامة
نظرة عامة
تطوير وإطلاق منصة رقمية متكاملة (ويب وجوال) لحجز المواعيد الطبية بمجمع النخبة، مع تكامل آمن مع نظام المعلومات الصحية الحالي، لتقليل وقت الانتظار ورفع رضا المرضى إلى 90% خلال 180 يوماً.
المنهجية
هجينة (Agile-Waterfall)
المدة
26 أسبوع
حجم الفريق
8 عضو
الجهد التقديري
5760 ساعة

## Slide 4
وضوح
مراحل المشروع
مراحل المشروع
المرحلة 1: التخطيط والتصميم
تحديد النطاق والمتطلبات والتصميم الشامل والإعداد التقني
المرحلة 2: التطوير والتكامل
تطوير التطبيقات والتكامل مع HIS وبوابة الدفع والاختبار
المرحلة 3: الإطلاق والدعم
اختبار النسخة التجريبية والإطلاق والدعم

## Slide 5
وضوح
الجدول الزمني
الجدول الزمني للمشروع
التخطيط والتصميم
التطوير والتكامل
الإطلاق والدعم
أ1
أ3
أ5
أ7
أ9
أ11
أ13
أ15
أ17
أ19
أ21
أ23
أ25

## Slide 6
وضوح
المخاطر الرئيسية
المخاطر الرئيسية

## Slide 7
وضوح
الخطوات التالية
الخطوات التالية الفورية
1
مراجعة واعتماد ميثاق المشروع
2
استكمال إسناد أدوار الفريق ومصفوفة المسؤوليات (RACI)
3
تهيئة أدوات إدارة المشروع وقنوات التواصل
4
عقد جلسات التخطيط التفصيلي مع أصحاب المصلحة
5
بدء أنشطة المرحلة الأولى وفق الجدول المعتمد

## Slide 8
شكراً لكم
أسئلة ونقاش
نموذج تجريبي • دليل PMBOK — الإصدار السابع