وضوح

ميثاق المشروع

منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد»

متوافق مع دليل PMBOK الإصدار السابع

# 1. معلومات المستند

| منصة حجز المواعيد الطبية «موعِد» | اسم المشروع |
| --- | --- |
| WUD-000123 | رقم المستند |
| 1.0 | الإصدار |
| 2026-09-01 | تاريخ الإعداد |
| وضوح ¦ مساعد إدارة المشاريع | أعدّه |

# 2. غرض المشروع

تحسين تجربة حجز المواعيد وتقليل وقت الانتظار.

# 3. وصف المشروع

تطوير وإطلاق منصة رقمية متكاملة (ويب وجوال) لحجز المواعيد الطبية بمجمع النخبة، مع تكامل آمن مع نظام المعلومات الصحية الحالي، لتقليل وقت الانتظار ورفع رضا المرضى إلى 90% خلال 180 يوماً.

# 4. أهداف المشروع

- إطلاق المنصة قبل نهاية فبراير 2027

- تقليل وقت الانتظار إلى أقل من دقيقتين

- تكامل آمن مع نظام HIS

# 5. نطاق المشروع

## 5.1 داخل النطاق

- تطبيق جوال iOS و Android

- لوحة تحكم ويب

- بوابة دفع

## 5.2 خارج النطاق

- تطوير نظام HIS جديد

- خدمات الطب عن بُعد

# 6. أصحاب المصلحة

| الاهتمام | التأثير | الدور | الاسم |
| --- | --- | --- | --- |
| عالٍ | عالٍ | الراعي التنفيذي | د. سلطان النخبة |
| عالٍ | عالٍ | مالك التكامل | إدارة التقنية |
| عالٍ | متوسط | مستخدم رئيسي | الأطباء |

# 7. ملخّص الميزانية

| ملاحظات | العملة | إجمالي الميزانية |
| --- | --- | --- |
| تمويل ذاتي | SAR | 850000 |

# 8. الافتراضات والقيود

## 8.1 الافتراضات

- توفر واجهات API من مزوّد HIS

## 8.2 القيود

- موعد إطلاق ثابت

- ميزانية ثابتة

# 9. المخاطر عالية المستوى

- تعقيد التكامل مع HIS

- حساسية بيانات المرضى

# 10. معايير النجاح

- اجتياز اختبار القبول

- نجاح تكامل HIS

# 11. الاعتماد والتوقيع

| مدير المشروع الاسم: ________________________ التوقيع: ____________________ التاريخ: _________________________ | راعي المشروع الاسم: ________________________ التوقيع: ____________________ التاريخ: _________________________ |
| --- | --- |